## Slide 1: Fungsi Manajemen Risiko
Farlianto

## Slide 2: Definisi MR
adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

## Slide 3: …
Tugas Manajer Risiko meliputi:
  Mengidentifikasi risiko potensial
  Mengukur besarnya risiko potensial
  Mencari alternatif metode menaggulangi risiko
  Menyusun strategi penanggulangan (semua/sebagian bertahap)
  Mengkoordinasikan penaggulangan risiko
  Mengevaluasi program penanggulangan risiko

## Slide 4: Risk Manager

## Slide 5: Manfaat ilmu Manaj. Risiko
Seorang manajer harus mengetahui teknik-teknik menghindari risiko akibat ketidakpastian dalam bisnis (misalnya menghindari risiko macetnya kredit dengan verifikasi 5-C =Charakter, Capital, Collateral, Condition dan Capacity dari peminta kredit)
Agar mampu menjadi manajer risiko yang profesional yang mampu mengatasi risiko yang terjadinya (misalnya mengatasi risiko kredit macet dengan menyiapkan debt-collector dan juru sita)

## Slide 6: Quiz-11
Setelah dirasakan manfaat manajemen risiko, maka dewasa ini hampir setiap perusahaan menengah dan besar, memiliki Manajer Risiko? Mengapa?

## Slide 7: Tujuan Manajemen Risiko
Tujuan Berjaga-jaga agar tidak kena risiko (Prefentif).
Motif ekonomi, yaitu berjaga-jaga atas kemungkinan rugi ekonomi finansial.
Motif nonekonomi, yaitu berjaga-jaga atas kemungkinan rugi psikologis (kecemasan perasaan) sehingga produkstifitas menurun.
Motif legal, yaitu berjaga-jaga atas kemungkinan rugi karena melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

## Slide 8: …
Tujuan Penanggulangan risiko (represif).
Motif Kontinyuitas usaha, yaitu usaha penanggulangan agar jalannya usaha tetap terjamin.
Motif terhindar dari kebangkrutan, yaitu usaha untuk menjamin agar pelanggan loyal dan berkembang.
Motif laba usaha, yaitu usaha agar laba tingi melalui efisiensi biaya.
Motif persaingan, yaitu usaha agar bisnis tetap berkembang melalui pemenangan persaingan pasar.
Motif terhindar dari beban sosial kerja, yaitu usaha agar perusahaan tidak sampai melakukan PHK

## Slide 9: Fungsi Manajemen Risiko
Fungsi Menemukan Potensi kerugian (Risk Diagnostic)
(proses analisis untuk menemukan Risiko potensial)
2. Fungsi Pengukuran kerugian (Risk Evaluation)
(proses mengukur frekuensi dan tingkat keparahan risiko).
3. Fungsi Penanggulangan kerugian (Risk handling)
(proses membuat keputusan untuk teknik menanggulangi risiko yang terjadi).

## Slide 10: Cara Menemukan Risiko potensial
Suatu Analisis sistematis untuk menemukan “kerugian potensial” bisnis kita melalui:
(1) Checklist (listing risk) kerugian yang umumnya terjadi di jenis bisnis
kita:
a. Kerusakan Fisik aset/kakayaan persh akibat kebakaran,
dan kebanjiran, kecelakaan lalin, dan anarkisme.
b. Hilangnya pendapatan karena operasi bisnis
macet/terganggu akibat kecelakaan kerja, penurunan pemasaran,
resesi ekonomi dan Cyber crime.
c. Kerugian karena tuntutan hukum pihak lain akibat polusi.
d. Kerugian persh.karena kecurian, curang/penipuan,
e. Kerugian karena pimpinan sakit, meninggal dunia dan cacat.
(2) Shorting Risk, menduga kerugian yang kemungkinan besar terjadi
di bisnis kita:
a. Frekeuensi (keseringan) terjadinya (rendah atau tinggi)
b. Tingkat kegawatan kerugian yang diderita (rendah atau tinggi).

## Slide 11: Sumber Informasi risiko
Informasi dari Perusahaan Asuransi.
Publikasi dari Perusahaan Konsultan Risiko dan Asuransi.
Publikasi dari Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) dan
Publikasi IMRAI (Ikatan Manajemen Risiko dan Asuransi Indonesia)
Press-release dari Kepolisian RI

## Slide 12: Langkah-langkah Manajemen Risiko
1. Identifikasi tujuan pengendalian risiko (income/keamanan)
2. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi
3. Evaluasi dan mengukur besarnya kerugian
4. Menentukan metode yang paling efisien mengatasi risiko-risiko tersebut.
5. Melaksanakan keputusan manajemen risiko yang dibuat secara konsekuen.
6. Mencatat, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian risiko.

## Slide 13: Cara Pemilihan metode Menanggulangi Risiko
Pemilihan metode tergantung pada:
Sifat/characteristic bisnis (apakh industri, Jasa, Perbankan, dll)
Ukuran/size perusahaan (besar, menengah, atau kecil).
Ketersediaan/human resource tenaga ahli (tersedia atau tidak).

## Slide 14: 5 Metode Penanggulangan Risiko
Upaya Prefentif , yaitu usaha pengendalian dengan kerja hati-hati/disiplin
Upaya Retentif, yaitu mencegah dengan mengesampingkan kerugian yang kecil-kecil.
Upaya Antisipasi, yaitu upaya mencegah terjadinya risiko melalui kontrak bisnis berjangka.
Upaya proteksi, yaitu upaya menanggulangi dengan kontrak asuransi.
Upaya Menghindari, yaitu tidak memasuki bisnis berisiko tinggi.

## Slide 15: Sumbangan MR
Sumbangan bagi perusahaan  ?
Sumbangan bagi keluarga  ?
Sumbangan bagi masyarakat  ?

## Slide 17
ajatasatru33@yahoo.com