Handaru Jati, Ph.D

Universitas Negeri Yogyakarta

handaru@uny.ac.id

BAB 2

MANAJEMEN KEUANGAN

II.1  PENDAHULUAN

Kebanyakan proyek diinisialisasi tanpa analisis biaya manfaat (AMB). AMB bukan aktifitas yang dilakukan hanya sekali, tetapi perlu direvisi selama siklus pengembangan. AMB adalah alat manajemen untuk mendukung keputusan tentang alokasi sumber daya, juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan, inisialisasi ataupun kelanjutan proyek. Tim proyek perlu dilengkapi analisis dan rekomendasi manajemen level atas (yang mengambil keputusan). Gambar 2.1 menunjukkan pengaruh AMB terhadap keputusan pemilihan proyek.

Gambar 2.1 Pengaruh AMB terhadap keputusan pemilihan proyek

Identifikasi elemen manfaat :

- Secara tradisional, proyek pengolahan data sudah ditetapkan basis biaya yang dapat diukur, sehingga beberapa hal dapat dihindari atau dihemat

- Alasan utama untuk kebanyakan proyek saat ini bukan penghematan uang tetapi pencapaian beberapa perbaikan spesifik kegiatan bisnis.

Pengujian elemen manfaat :

- Keinginan untuk memantapkan obyektif yang dapat diukur untuk proyek SI

- Estimasi manfaat dengan analisis inkremental

- Memperbaiki estimasi

Evaluasi Biaya :

- Berkaitan dengan seluruh biaya, jadi tidak hanya sebagian

- 2 kategori dari elemen biaya, pengembangan dan “ongoing”

- jangan memotong biaya untuk usulan aplikasi yang penting

- jika tidak ada data lalu yang tersedia untuk proyeksi, maka gunakan Delphi method

- pengulangan biaya, perkiraan kerendahan atau pertumbuhan yang terabaikan

Proses menganalisis potensi investasi aktiva tetap dapat dilakukan dengan lima teknik analisis penganggaran modal :

- Periode pembayaran kembali .(Payback Period)

- Metode pembayaran kembali terdiskonto ( Discounted payback period)

- Metode nilai sekarang bersih (NPV-Net Present Value)

- Tingkat pengembalian internal (IRR- Internal Rate of Return)

- Metode IRR yang dimodifikasikan (MIRR-Modified IRR)

II.2  TEKNIK AMB :

II.2.1  Metode Pay Back (Periode Pembayaran Kembali )

Periode pembayaran kembali didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya suatu proyek. Metode ini mengabaikan arus kas diluar periode pembayaran kembali  dan tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Akan tetapi , pembayaran kembali memberikan indikasi mengenai risiko dan likuiditas suatu proyek, karena menunjukkan berapa lama modal yang diinvestasikan akan berada dalam risiko.

Yang dipertimbangkan :

- Berapa lama harus membiayai proyek

- Kapan manfaat akan diperoleh

Rumus :

M1 +M2 +M3 +…+ Mk >= Bp

Dimana :

Mi : manfaat bersih

Bp : biaya pengembangan

| Keuntungan | Kerugian |
| --- | --- |
| Mudah dihitung | Tidak berlaku pada waktu setelah periode pengembalian, jadi tidak dapat untuk megukur profitabilitas |
| Memberikan gambaran atas resiko dan likuiditas dari investasi | Mengabaikan perhitungan untuk waktu pengembalian dalam periode pengembalian |
| Mengarahkan awal tentang early return | Kriteria penerimaan untuk investasi sangat subyektif |
| Berguna sebagai alat penyaring |  |

Contoh :

Suatu proyek bernilai Rp. 15.000.000,-. Proceed tiap tahunnya adalah sama, yaitu sebesar Rp.4.000.000,- Maka pay back period investasi ini adalah :

tahun

ini berarti proyek investasi sistem informasi akan tertutup dalam waktu 3 tahun 9 bulan.

Bila proceed tiap tahun tidak sama besarnya, maka harus dihitung satu persatu. Misalnya nilai proyek adalah Rp. 15.000.000,- umur ekonomis proyek adalah 4 tahun dan proceed tiap tahunnya adalah ;

Proceed tahun 1 sebesar Rp. 5.000.000,-

Proceed tahun 2 sebesar Rp. 4.000.000,-

Proceed tahun 3 sebesar Rp. 4.500.000,-

Proceed tahun 4 sebesar Rp. 6.000.000,-

Maka payback period dapat dihitung sebagai berikut :

Nilai investasi 		 = Rp. 15.000.000,-

Proceed tahun 1	 = Rp.   5.000.000       _

Sisa investasi thn 2	 = Rp. 10.000.000,-

Proceed tahun 2      	 = Rp.   4.000.000,-   _

Sisa investasi thn 3	 = Rp.   6.000.000,-

Proceed tahun 3	 = Rp.   4.500.000,-  _

Sisa investasi tahun 4  = Rp.    1.500.000,-

Sisa investasi tahun 4 tertutup oleh proceed tahun ke– 4, sebagian  dari sebesar Rp. 6.000.000,-, yaitu Rp. 1.500.000,- / Rp. 6.000.000,- =1/3 bagian. Jadi payback period investasi ini adalah 3 tahun 4 bulan.  Apakah investasi ini layak diterima ? untuk ini maka payback period harus dibandingkan dengan maksimum paybak period yang ditentukan sebelumnya. Misalnya maximum payback period adalah 3 tahun, berarti investasi ini ditolak.

Latihan

Suatu proyek bernilai Rp. 173.000.000,- (merupakan biaya pengadaan, biaya persiapan operasi dan biaya proyek). Umur ekonomis proyek ini adalah 4 tahun dengan proceed (berupa selisih manfaat dengan biaya operasi dan pemeliharaan sistem) untuk tiap tahunnya adalah :

Proceed tahun 1 sebesar Rp. 55.800.000,-

Proceed tahun 2 sebesar Rp. 74.500.000,-

Proceed tahun 3 sebesar Rp. 97.200.000,-

Proceed tahun 4 sebesar Rp. 108.450.000,-

Carilah payback periodnya? Bila maksimum payback periodnya ditentukan selama 3 tahun.

II. 2.2 Metode Pembayaran Kembali Terdiskonto

Metode Pembayaran Kembali Terdiskonto mirip dengan metode pembayaran kembali biasa kecuali bahwa metode ini mendiskontokan arus kas pada tingkat biaya modal proyek. Metode ini mempertimbangkan nilai waktu dari uang tetapi mengabaikan arus kas diluar periode pembayaran kembali.

II.2.2.1 Metode Nilai Sekarang Ber sih (Net Present Value / NPV)

Metode  NPV adalah metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proceed atau arus dari uangnya. Proyek akan diterima jika NPV-nya positif.

Rumus :

NPV = - nilai proyek + proceed-1 / (1+i)1 +…+ proceed-n / (1+i)n

Contoh :

Suatu proyek bernilai Rp. 173.000.000,- (merupakan biaya pengadaan, biaya persiapan operasi dan biaya proyek). Umur ekonomis proyek ini adalah 4 tahun dengan proceed (berupa selisih manfaat dengan biaya operasi dan pemeliharaan sistem) untuk tiap tahunnya adalah :

Proceed tahun 1 sebesar Rp. 55.800.000,-

Proceed tahun 2 sebesar Rp. 74.500.000,-

Proceed tahun 3 sebesar Rp. 97.200.000,-

Proceed tahun 4 sebesar Rp. 108.450.000,-

Maka NPV dengan tingkat bunga diskonto 18 % adalah :

NPV = -173.000.000,- + 55.800.000 / (1 + 0,18)1 +74.500.000/(1+0,18)2 + 97.200.000/(1+0,18)3 + (108.450.000)/(1+0,18)4

= Rp. 42.889.098,6

karena NPV lebih besar dari 0 berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima

Keuntungan dan kekurangan metode NPV :

| Keuntungan | Kerugian |
| --- | --- |
| Mudah dihitung | i sulit diperoleh dan mungkin konfidensial |
| Tidak ada masalah dengan beberapa nilai seperti dalam kasus laju pengembalian | Untuk suatu investasi yang sangat besar maka laju i mungkin tidak konstan, tergantung konsiderasi investasinya |

III.2.3. Metode Pengembalian Investasi (ROI)

ROI (return on investment) digunakan untuk mengukur prosentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya.

Rumus :

x 100%

contoh :

suatu proyek mempunyai perincian manfaat dan biaya sebagai berikut :

manfaat tahun ke 1 =Rp. 68.000.000,-

manfaat tahun ke 2 =Rp. 88.000.000,-

manfaat tahun ke 3 =Rp. 113.000.000,-

manfaat tahun ke 4 =Rp. 125.500.000,-

total manfat              Rp. 394.500.000,-

Sedang total biaya yang dikeluarkan adalah :

Nilai investasi     = Rp. 173.000.000,-

Biaya tahun ke 1 = Rp.   12.200.000,-

Biaya tahun ke 2 = Rp.   13.500.000,-

Biaya tahun ke 3 = Rp.   15.800.000,-

Biaya tahun ke 4 = Rp.   17.050.000,-

Total biaya          = Rp.231.550.000,-

Maka ROI untuk proyek ini sebesar :

= 70,373 %

suatu proyek yang mempunyai ROI > suku bunga bank adalah proyek yang dapat diterima. ROI sebesar 70,373 % berarti proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 70,373 % dari biaya investasinya.

III.2.4. Metode Tingkat Pengembalian internal (IRR / Internal Rate of Return)

- Metode ini mendasarkan atas tingkat suku bunga yang akan menyebabkan nilai ekivalen/investasi sama dengan nilai ekivalen penerimaan

- Tingkat suku bunga ini meyebabkan cashoutflow dari investasi sama dengan cashinflow

Misal IRR yang dihasilkan oleh suatu proyek adalah 25 % berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 25 %.

Perhitungan untuk mencari nilai IRR biasanya dilakukan secara coba salah (trial and error), dengan cara mencobanya berkali-kali dengan tingkat bunga yang berbeda sampai didapatkan nilai NPV(net present value)=0. Tingkat bunga yang menyebabkan NPV=0 inilah yang disebut IRR.

Contoh :

Umur investasi 4

Nilai investasi 173.000.000,-

Proceed tahun ke 1  55.800.000,-

Proceed tahun ke 2  74.580.000,-

Proceed tahun ke 3  97.200.000,-

Proceed tahun ke 4  108.450.000,-

Hasil NPV untuk tingkat bunga 28 % adalah Rp. 2.814.297,81 masih bernilai positif.

Dicoba lagi untuk tingkat bunga 30 % , NPV sebagai berikut : Rp. –3.780,551

Bernilai negatif, berarti NPV=0 terletak antara tingkat bunga 28 % sampai 30%.  Untuk mempercepat perhitungan dilakukan dengan cara interpolasi sebagai berikut :

=   28    +     0,8534    = 28,8534 %

Rumus :

IRR  = i1 +   (i2-i1) x NPV1

(NPV1-NPV2)

dimana ;

i  : tingkat  bunga

i1 : tingkat bunga pertama yang menyebabkan nilai NPV positif

i2 : tingkat bunga kedua yang menyebabkan nilai NPV negatif

NPV1 : NPV positif dengan tingkat bunga i1

NPV2 : NPV negatif dengan tingkat bunga i2

Keuntungan dan kekurangan metoda IRR :

| Keuntungan | Kerugian |
| --- | --- |
| IRR berhubungan dengan profitabilitas | Perhitungan IRR bukan hal yang mudah |
|  | Konsep IRR dapat menjadi kesalahpahaman |
| Metode ini secara konseptual sederhana | Metode ini tidak dapat dibedakan dengan baik dari sejumlah investasi yang berukuran sama |
|  | Suatu investasi dapat memiliki beberapa laju pengembalian |

Tidak ada satu teknik yang paling baik dari lainnya untuk semua aspek, beberapa teknik dapat dipakai secara bersama dan saling melengkapi, dan bila menggunakan kombinasi beberapa teknik bandingkan hasilnya serta lakukan iterasi untuk dibandingkan dengan lainnya.

Penganggaran Modal adalah proses menganalisis potensi investasi aktiva tetap  dan keputusan penganggaran modal mungkin adalah keputusan paling penting yang harus diambil oleh para manajer keuangan.

III.2.5. Metode IRR yang dimodifikasi.(MIRR)

Metode NPV dan IRR akan menghasilkan keputusan penerimaan / penolakan yang sama untuk proyek-proyek yang independen, tetapi jika proyek-proyek tersebut saling eksklusif, maka dapat terjadi konflik peringkat. Jika terjadi konflik peringkat, maka sebaiknya menggunakan metode NPV. Metode NPV dan IRR lebih unggul daripada metode pembayaran kembali, tetapi NPV lebih unggul dari IRR, karena NPV berasumsi arus kas akan diinvestasikan  kembali pada tingkat biaya modal perusahaan , sedangkan IRR berasumsi arus kas akan diinvestasikan kembali pada tingkat IRR proyek. Investasi kembali pada tingkat biaya modal umumnya adalah asumsi yang lebih baik karena lebih mendekati kenyataan.

Metode IRR yang dimodifikasi memperbaiki masalah yang terdapat dalam IRR biasa. MIRR melibatkan perhitungan nilai akhir (TV) dari arus kas masuk yang dimajemukkan pada tingkat biaya modal perusahaan dan kemudian menentukan tingkat diskonto yang memaksa nilai sekarang TV menjadi sama dengan nilai sekarang arus kas keluar.

CONTOH SOAL :

Anda adalah seorang analis keuangan . Direktur penganggaran modal telah meminta  anda untuk  menganalisis dua usulan investasi modal, Proyek S dan Proyek T. Masing-masing proyek memiliki biaya sebesar $ 10.000 dan biaya modal dari setiap proyek adalah 12 % . Ekspektasi arus kas bersih proyek adalah 12 %. Ekspektasi arus kas bersih proyek adalah sebagai berikut :

EKSPEKTASI ARUS KAS BERSIH

| TAHUN | PROYEK S | PROYEK T |
| --- | --- | --- |
| 0 | ($10.000) | ($10.000) |
| 1 | 6.500 | 3.500 |
| 2 | 3.000 | 3.500 |
| 3 | 3.000 | 3.500 |
| 4 | 1.000 | 3.500 |

Pertanyaan :

1. Hitunglah periode pembayaran kembali, nilai sekarang bersih (NPV). Tingkat pangembalian internal (IRR) dan tingkat pengembalian internal yang dimodifikasikan (MIRR) setiap proyek

2. Manakah proyek yang sebaiknya diterima jika mereka bersifat independent

3. Manakah proyek yang sebaiknya diterima jika mereka bersifat saling eksklusif

JAWABAN :

DIKETAHUI :

1. Tahun sebelum pengembalian penuh

Proyek S sesuai ekspektasi arus kas (tabel soal) modal akan kembali pada tahun ketiga ($6.500 + $ 3.000 + $ 500= $10.000). JADI  Tahun sebelum pengembalian penuh adalah tahun ke-2

Proyek T sesuai ekspektasi arus kas (tabel soal) modal akan kembali pada tahun ketiga ($3.500 + $ 3.500 + $3.500= $10.000) JADI  Tahun sebelum pengembalian penuh adalah tahun ke-2

2. Biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun

*= -$10.000- $6.500 (lihat tabel soal tahun pertama diharapkan arus kas 6.500)= -$3.500

= - $3.500- $3.000 (lihat tabel soal tahun kedua diharapkan arus kas $3.000)= - $500

JADI Proyek S, biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun adalah   - $ 500

*= -$10.000- $3.500 (lihat tabel soal tahun pertama diharapkan arus kas 3.500)= -$6.500

= - $6.500- $3.500 (lihat tabel soal tahun kedua diharapkan arus kas $3.500)= -$3.000

JADI Proyek T, biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun adalah   - $ 3.000

HASIL EKSPEKTASI ARUS KAS BERSIH (CFt)

| TAHUN | PROYEK S | PROYEK T |
| --- | --- | --- |
| 0 | ($10.000) | ($10.000) |
| 1 | (3.500)* | (6.500) |
| 2 | ( 500) | (3.000) |
| 3 | 2.500 | 500 |
| 4 | 3.500 | 4.000 |

1. a. Pembayaran Kembali

Tahun sebelum Biaya yang belum dikembalikan pengembalian penuh + pada awal tahun Pembayaran kembali S = _______________________________________ Arus kas selama tahun berjalan

Pembayaran kembali s   = 2 +  $ 5.00/ $ 3.000 =2,17 years

Pembayaran kembali t    = 2+ $3.000/$3.500   =2,86 years

1.b.NILAI SEKARANG BERSIH

CF1 CF2 CFn NPV= CF0 +______+ ______ +…… + _____ (1+k)1 (1+k)2 (1+k)n = n CFt ∑ ______ t=0 (1+k)t

NPV  S = -$10.000+$6.500/(1,12)1+$3.000/(1,12)2+$3.000/(1,12)3+$1000/(1,12)4

=   $.966,01

NPV  T = -$10.000+$3.500/(1,12)1+$3.500/(1,12)2+$3.500/(1,12)3+$3.500/(1,12)4

=   $.630,72

1.c. TINGKAT PENGEMBALIAN INTERNAL

CF1 CF2 CFn IRR =0 = CF0 +______+ ______ +…… + _____ (1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)n 0 = n CFt ∑ ______ t=0 (1+IRR)t

IRR S = 18,0 %

IRR T = 15,0%

1.d MODIFIKASI IRR

PV BIAYA = PV NILAI AKHIR n CIFt (1+k)n-1 ∑ t=0 n COFt ∑ ______ = __________________________ t=0 (1+k)t (1+MIRR)n PV BIAYA = TV ______________ (1+MIRR)n

TV  S = $6.500/(1,12)3+$3.000/(1,12)2+$3.000/(1,12)1+$1000  = $17.255,23

TV  T = $3.500/(1,12)3+$3.500/(1,12)2+$3.500/(1,12)1+$3.500 = $16.727,65

MIRR S= 14,61%

MIRR T= 13,73%

- MENGAMBIL KEPUTUSAN PROYEK DALAM PENGANGGARAN MODAL

2. Manakah proyek yang sebaiknya diterima jika independen Proyek yang mendapat peringkat lebih tinggi

1. metode pembayaran kembali                             proyek S

2. NPV                                                                   proyek S

3. IRR                                                                     proyek S

2. MIRR                                                                 proyek S

Seluruh metode menghasilkan peringkat Proyek S berada di atas Proyek T. Tambahan lagi, kedua proyek dapat diterima menurut criteria NPV, IRR, dan MIRR, jadi kedua proyek seharusnya akan diterima jika kedua proyek tersebut independent

3. Manakah proyek yang sebaiknya diterima jika eksklusif

Kita akan memilih proyek S karena nilai NPV lebih tinggi pada k=12%

TUGAS

Anda adalah seorang analis keuangan . Direktur penganggaran modal telah meminta  anda untuk  menganalisis dua usulan investasi modal, Proyek S dan Proyek T. Masing-masing proyek memiliki biaya sebesar $ 20.000 dan biaya modal dari setiap proyek adalah 12 % . Ekspektasi arus kas bersih proyek adalah 12 %. Ekspektasi arus kas bersih proyek adalah sebagai berikut :

EKSPEKTASI ARUS KAS BERSIH

| TAHUN | PROYEK S | PROYEK T |
| --- | --- | --- |
| 0 | ($12.000) | ($12.000) |
| 1 | 6.500 | 3.500 |
| 2 | 3.000 | 3.500 |
| 3 | 3.000 | 3.500 |
| 4 | 1.000 | 3.500 |

Pertanyaan :

1. Hitunglah periode pembayaran kembali, nilai sekarang bersih (NPV). Tingkat pangembalian internal (IRR) dan tingkat pengembalian internal yang dimodifikasikan (MIRR) setiap proyek

2. Manakah proyek yang sebaiknya diterima jika mereka bersifat independent

3. Manakah proyek yang sebaiknya diterima jika mereka bersifat saling eksklusif

# III.3  NILAI WAKTU DARI UANG

III.3.1 Bunga sederhana (simple interest)

Perhitungan bunga sederhana nilai uang pada masa yang akan datang :

F = P(1 + i*n)

dimana :

P = nilai uang saat ini

F = nilai uang pada masa yang akan datang

i  = tingkat bunga per periode tertentu

n = periode penelaahannya

Contoh :

Jika sejumlah uang dengan nilai Rp. 1.000,00 diusahakan selama 3 tahun dengan tingkat bunga 5 % pertahun, maka setelah 3 tahun nilai uang tersebut :

Jawab ;

Bunga  pertahun = 5% x  Rp. 1000,-      = Rp. 50,-

Bunga selama 3 tahun = 3 x Rp.50,- 	  = Rp. 150,-

Pengembalian modal                               = Rp. 1000,-

Jumlah          =  Rp.1.150,-

Dengan rumus :

F = P (1 + i*n)

= 1000 (1 +0,05 .3)

= 1000 (1,15)

= Rp. 1150

III.3.2  Bunga Berbunga (compound interest)

Dalam persoalan bunga berbunga, nilai uang yang dihasilkan pada akhir setiap periode ditambahkan kembali pada pokok pinjaman semula.

Rumus :

F  = P (1 + i )n

Contoh:

Jika sejumlah uang sebesar Rp. 1000,0 disimpan dengan tingkat suku bunga sebesar 5% setahun, maka pada akhir tahun ke 3 uang tersebut menjadi :

F  = P (1 + i )n

F  = 1000 (1 +0,05)3

= 1000 (1,05)3

= Rp.1158,-

III.3.3 Nilai Sekarang ( Present Value)

Dari persamaan F = P(1+i)n didapat persamaan :

P  = F (1 + i ) – n

Contoh jika uang  yang akan datang sebesar Rp. 1158,- berapa nilainya saat ini ?

Jawab;

P  = F (1 + i ) – n

P  = 1158 (1 + 0,05 ) – 3

= 1158 (0,8638)

= Rp. 1000,-

III.3.4  Pembayaran Uniform (Uniform Series Payment)

Apabila pada setiap periode dilakukan pembayaran dengan jumlah yang sama untuk setiap periode (A), maka nilai uang pada akhir periode penelaahan dengan tingkat suku bunga i dan dalam waktu n periode adalah :

atau

Contoh :

A = Rp.100,-,   i=4 %    n=4 tahun maka

= 424,65

contoh 2:

F=Rp.5.000,- n = 10  I= 4 %

Maka A adalah :

=416,46

III.3.5  Penerimaan Teratur ( Capital Recovery)

Apabila pada saat awal disimpan uang sejumlah P, dengan tingkat suku bunga i dan lamanya n periode , maka penerimaan pada setiap periodenya adalah :

contoh ;

P = Rp.10.000,- ,      i = 4 % pertahun, n = 5 tahun maka A :

= 10.000 (0,22463)

= Rp. 2.246,30

III.3.6 Nilai Sekarang Pembayaran Uniform (Present Value Uniform Series)

Apabila pada setiap akhir periode, dilakukan pembayaran sebesar A, untuk selama n periode, dengan tingkat bunga sebesar i maka, nilai sekarang pembayaran uniform dapat diperoleh :

Contoh :

A = Rp.100,-,             n = 6 tahun ,    i = 6% pertahun      Maka P :

= 100 (4,917)

= Rp. 491,70

# III.3.7  Gradient Uniform

Seringkali nilai aliran dana tahunan tidak dalam nilai yang besarnya konstan A, tetapi mempunyai nilai perubahan yang semakin naik atau turun dengan tingkat perubahan yang konstan, misalnya G, yang disebut sebagai “gradien”.

atau

atau

Analisa Keuntungan

Analisa keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan (pene-tapan keuntungan) dengan menyesuaikan atau set-up harga dan volu-me penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbang-kan kebijaksanaan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu.

Break Even Point (BEP)Analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan/produksi. Analisa yang juga dikenal dengan isti-lah CPV (Cost-Profit-Volume) ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat terse-but perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian.

Dalam analisa BEP, faktor-faktor biaya dibedakan menjadi:

- Biaya semi variabel, yaitu biaya yang akan ikut berubah jum-lahnya dengan perubahan volume penjualan atau produksi, namun tidak secara proporsional. Biaya ini sebagian akan dibe-bankan pada pos biaya tetap, dan sebagian lagi akan dibeban-kan pada pos biaya variabel.

- Biaya variabel, adalah biaya yang akan ikut berubah secara pro-porsional dengan perubahan volume penjualan atau produksi.

- Biaya tetap, adalah biaya yang tidak akan ikut berubah dengan perubahan volume penjualan atau produksi.

Analisa BEP dihitung dengan formula sebagai berikut:

Biaya Tetap

BEP  =  ---------------------------------------------  x  100%

Hasil Penjualan – Biaya Variabel

atau dapat juga dituliskan sebagai:

Biaya Tetap

BEP  =  --------------------------------------

Biaya Variabel

1  –     -----------------------

Hasil Penjualan

  - Kontribusi Margin

Kontribusi margin adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Tujuan utama dari pengukuran kontribusi margin ini adalah analisa penentuan keuntungan maksimum atau kerugian mini-mum. Yang pertama perlu diketahui adalah rasio kontribusi margin, yaitu rasio antara biaya variabel dengan hasil penjualan. Lebih jelasnya, dapat dilihat dari rumusan berikut:

Biaya Variabel

Rasio kontribusi margin  =  1  –    ------------------------

Hasil Penjualan

Dengan demikian, rumusan untuk menetapkan penjualan minimal dari keuntungan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Biaya Tetap + Laba

Minimal Penjualan  =  -----------------------------------

Biaya Variabel

1  –   -------------------------

Hasil Penjualan

# Text boxes

Inisialisasi kebutuhan

Elemen biaya & manfaat

ANALISA MANFAAT BIAYA

rekomendasi

Factor lainnya

PEMILIHAN PROYEK

Ditunda

dipilih

ditolak

|

|

|

|

|

|